РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июля 2022 года                       №38                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 года №147 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год»  по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.07.2022г №38

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 123,8 | 123,8 | 106,4 | 123,8 | 27,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по контракту от 28.12.2020 г. №1 по очистке территории от снега в соответствии с объемом выполненных работ (ИП Глава К(Ф)Х Краморов А.С.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 123,8 | 123,8 | 106,4 | 123,8 | 17,4 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. заключение муниципальных контрактов. | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 г №1 (ИП Глава К(Ф)Х Краморов А.С.) | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Мероприятие запланировано на 2 полугодие | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. заключение муниципальных контрактов. | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Мероприятие запланировано на 2 полугодие | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 134,0 | 134,0 | 106,4 | 123,8 | 17,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 139 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 134,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 134,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022  заключены муниципальные контракты  на сумму 123,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 106,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2019 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 № 147.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 123,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 106,4 тыс. рублей.

Не освоено 17,4 тыс. рублей, в том числе:

17,4 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в ноябре - декабре 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года результаты достигнуты.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 10,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 10,2 тыс. рублей, в том числе:

10,2 тыс. рублей –  планируется заключить договор в 3 квартале 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

-  наличие установленных дорожных знаков соответствует проекту организации дорожного движения.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.