АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

от 01 июня 2011 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной ведомственной

целевой программы «Развитие автомобильных

дорог общего пользования в Малолученском

сельском поселении на 2010-2012 годы»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 №68 «О порядке разработки ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 30 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 01.06.2011 № 54

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___ Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском

__________сельском поселении на 2010-2012 годы»__________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы»

по состоянию на 1 января 2011 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Малолученского сельского поселения | местный бюджет | 180,0 | 119,4 | -60,6 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области | Администрация Малолученского сельского поселения | местный бюджет | 414,4 | 414,4 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2008,8 | 2008,8 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2603,2 | 2542,6 | -60,6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2008,8 | 2008,8 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 594,4 | 533,8 | -60,6 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 01.06.2011 № 54

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском

__________сельском поселении на 2010-2012 годы»__________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог . |
| Задача 1.1 Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения Показатель: Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 88,7 | 78,8 | 74,2 Мероприятие выполнено частично |
| Задача 1.2 Организация выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения Показатель: Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 88,7 | 88,0 | 88,0 Мероприятие выполнено. |

II. Объемы и целевое использование средств в 2010 году
по муниципальной ведомственной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы» по результатам за 2010 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов от 15.12.2009 № 65 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2010 год».

На реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы»  в 2010 году предусматривалось 2603,2 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 594,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 2008,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2542,6 тыс. рублей или 97,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 594,4 | 533,8 | 89,8 |
| Областной бюджет | 2008,8 | 2008,8 | 100,0 |
| Всего | 2603,2 | 2542,6 | 97,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства местного бюджета направлены на:

содержание автомобильных дорог в сумме 119,4 тыс. рублей;

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области в сумме 414,4 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены на:

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области в сумме 2008,8 тыс. рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2010 году муниципальнаяная ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства

В 2010 году на территории поселения производилась очистка обочин о растительности, выравнивание и отсыпка внутрипоселковых дорог.

Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области.

В 2010 году произведен капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Молодежная в ст. Малая Лучка. Щебеночное покрытие дороги было покрыто асфальтом. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.