АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

от 27 марта 2012 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие автомобильных

дорог общего пользования в Малолученском

сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2010 № 87 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.03.2012 №29

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год.

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений нам них в границах поселения в рамках благоустройства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка проекта организации дорожного движения | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Услуги по установке дорожных знаков | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 |

2.Целевые показатели Программы

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 78,8 | 74,2 | 71,5 | 69,8 |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения | процентов | 100,0 | - | - | - |
| 4 | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 8 | 10 | 10 | 10 |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

С целью развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Малолученского сельского поселения  была разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа). Основная цель Программы –  развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог .

Основная задача Программы - поддержание внутрипоселковых дорог  общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

На реализацию Программы в 2011 году предусматривалось финансирование 148,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 148,4 тыс. рублей.

Освоено 148,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 148,4 тыс. рублей.

В 2011 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

Мероприятие 1. Разработка проекта организации дорожного движения

В 2011 году разработана проектная документация организации дорожного движения в ст. Малая Лучка, х. Алдабульский, х. Кривский и ст. Баклановская. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 2. Услуги по установке дорожных знаков

В 2011 году в ст. Малая Лучка установлено 8 дорожных знаков. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

4. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составил 148,4 тыс. рублей, из них 148,4 тыс. рублей – средства местного бюджета. Средства областного бюджета и  внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.

5. СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Фактические затраты на Программу составили 148,4 тыс. рублей, из 148,4 тыс. рублей – средства местного бюджета. В течение 2011 года объем средства местного бюджета освоены в полном объеме.

6. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

6.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 78,8 | 74,2 | 71,5 | 69,8 | 78,8 | 0,0 |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0,0 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0,0 |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П4) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

## Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

## Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

## Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

## Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

## Эп1= (78,8/78,8) х 100 = 100,0;

Эп2 = (88,0/88,0) х 100 = 100,0;

## Эп3 = (100,0/100,0) х 100 = 100,0;

## Эп4= (8/8) х 100 = 100,0;

## 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

## Эп – эффективность реализации Программы;

## Эп1 – Эп4 – эффективность реализации показателей П1 – П4;

## 4 – количество целевых показателей Программы.

## Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

## Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 90,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

## 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

## Фф – фактическое использование средств;

## Фп – планируемое использование средств.

## Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 148,4 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 148,4 тыс. рублей |  |  |  |