АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

от 04 марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство

территории Малолученского сельского

поселения на  2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 20.06.2011 г №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»  по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2013 №25

Отчет

о ходе работ по муниципальной «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 106,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 106,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 102,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 102,7 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 96,2 процента, в том местный бюджет – 96,2 процента.

В 2012 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением следующих:

озеленение - 4,1 тыс. рублей. Не освоение сложилась в результате того, что получателем были неверно предоставлены реквизиты, в следствии чего перечисленная сумма вернулась на лицевой счет Администрации в последний рабочий день.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 3 целевых показателя. По итогам 2012 года все показатели выполнены.

На реализацию мероприятия «Уличное освещение» направлено 92,6 тыс. рублей средств местного бюджета.

На реализацию мероприятия «Озеленение» направлено 12,1 тыс. рублей средств местного бюджета.

На реализацию мероприятия «Прочие работы» направлено 2,1 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.06.2011 № 55, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы», в 2012 году, было внесено 5 изменений:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.02.2012 № 15,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2012 № 43,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 89,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 112,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 154.

В феврале 2012 года внесены изменения, в части, касающейся:

увеличения ассигнований по мероприятию «Прочие работы»;

внесения изменений в содержание разделов Программы.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2012 № 43 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения ассигнований по мероприятию «Озеленение».

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 89 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения ассигнований по мероприятию «Озеленение»;

уменьшения ассигнований по мероприятию «Прочие работы».

В редакции Программы от 01.10.2012 Паспорт  и содержание разделов Программы изложены в новой редакции.

В редакции Программы от 26.12.2012 учтено:

уменьшение лимитов местного бюджета на уличное освещение;

перераспределения финансовых средств между мероприятиями.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было вовлечение остатков средств, сложившихся на конец года, в бюджет поселения, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.06.2011 № 55 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего - по Программе | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | -4,1 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | – |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Озеленение» | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -4,1- средства местного бюджета, получателем были неверно предоставлены реквизиты |
| 1.3 | Мероприятие № 3 «Содержание кладбищ» | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | - |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Увеличение доли территории отдыха свободной от сорной растительности | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 47 | 12 | 65 | 8,3 |  |  |  |  |
| 2 | увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 | 63 | 3 | 73 | 4,3 |  |  |  |  |
| 3 | уменьшение количества обращений по поводу укусов животными (собаками) | единиц | - | 10 | 8 | 7 | - | - | 8 | 20,0 |  |  |  |  |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения оплачено за  17797 киловатт уличного освещения.

Также Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства Филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской обл., в г. Волгодонске» на противоклещевую обработку кладбищ в сумме 2,1 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения оплачено за  работы по уходу за зелеными насаждениями..

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

уличное освещение составило 92,6 тыс. рублей;

озеленение составило 8,0 тыс. рублей;

прочие работы составило 2,1 тыс.рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая три показателя (по территории отдыха свободной от сорной растительности, фактически освещенных улиц  и количества обращений по поводу укусов животными), характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году доля территории отдыха свободной от сорной растительности составила 65 процентов, доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения – 73 процента, количество обращений по поводу укусов животными (собаками) - 8 человек.

При ожидаемом значении показателя по увеличению доли территории отдыха свободной от сорной растительности, в 2012 году доля территории отдыха свободной от сорной растительности увеличилось на 8,3 процентов.

При ожидаемом значении показателя по увеличению доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения, в 2012 году доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения увеличилось на 4,3 процентов.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества обращений по поводу укусов животными (собаками), в 2012 году количество обращений по поводу укусов животными (собаками) уменьшилось на 20 процентов.

3. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (65/60) х 100 = 108,3;

Эп2 = (73/70) х 100 = 104,3;

Эп3 = (8/10) х 100 = 80,0%.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  |
|  | n |  |  |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 65 | + | 73 | + | 8 | х 100 = 97,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 |  | 70 |  | 10 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (97,5 процентов) реализация Программы является эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 102,7 | х100% = 96,2 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 106,8 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.