АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86

от 26 апреля 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  и Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014 г. №74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов (Клевцова М.В.0 ) в срок
до 1 июля 2016г.  обеспечить внесение изменений в муниципальную программу Малолученского сельского поселения, утвержденную постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, в части корректировки значений отдельныхпоказателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 26.04.2016 №86

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые в 2015 году

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 137 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 335,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 67,5 тыс. рублей.

В течение 2015 года заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «Азовское ДРСУ» на сумму 120,0 тыс. рублей. В связи с тем, что ГУП РО «Азовское ДРСУ» не смогло в полном объеме выполнить работы согласно договора, муниципальный контракт уменьшен на сумму 52,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 67,5 тыс. рублей, или 20,1%.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведен ямочный ремонт дорожного покрытия и планировка дорог и обочин дорог автогрейдером, установка дорожных знаков.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них) решалась за счет:

- планировки грунтовых дорог автогрейдером;

- планировки проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- планировки обочин автогрейдером;

- установки дорожных знаков на металлических стойках.

Задача выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог) решалась за счет:

- ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия толщина слоя до 50 мм.

Задача выполнения комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них) не решена в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете поселения.

Задача по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них не решена в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете поселения.

Задача по увеличению протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них) не решена в связи с отсутствием достаточных  средств в бюджете поселения.

Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и повышение уровня безопасности движения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  335,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 335,2 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 67,5 тыс. рублей или на 20,1 %.

В связи с тем, что ГУП РО «Азовское ДРСУ» не смогло в полном объеме выполнить работы согласно договора и необходимостью создания резерва средств для осуществления в январе 2016 года неотложных работ по очистке дорог от снежных заносов средства подпрограммы освоены не в полном объеме.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «Азовское ДРСУ» на сумму 67,5 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Собранием депутатов Малолученского сельского поселения принято Решение «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района»;

- «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели».

2.1.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения расходы по подпрограмме 2 не проводились.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Проект организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения изготовлен в 2011 году.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что ГУП РО «Азовское ДРСУ» не смогло в полном объеме выполнить работы согласно договора. Результатом чего послужило сокращение суммы муниципального контракта на 52,5 тыс. рублей.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

В результате того, что основные мероприятия подпрограмм выполнены не в полном объеме организации дорожного движения в полной мере не соответствует нормативным требованиям.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием неисполнение подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе сокращение суммы контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 67,5 тыс. рублей, что на 267,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» составил 67,5 тыс. рублей, что на 267,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 67,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, из них по
1 показателю плановые значения в 2015 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения недостигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 1 изменение:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  23.04.2015 № 29  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.03.2015 г №86 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в части увеличения ассигнований на сумму остатков средств дорожного фонда на 01.01.2015 г.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 0,50.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,20

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 2,50, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,90. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №166.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

## На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 74,2 | 74,2 | 74,2 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 0 | ГУП РО «Азовское ДРСУ» не выполнило в полном объеме выполнить работы согласно договора |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 74,2 | 74,2 | 74,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |
| 2.1 | Показатель (индикатор) 2. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 0 | ГУП РО «Азовское ДРСУ» не выполнило в полном объеме выполнить работы согласно договора |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах, внесение изменений и дополнений в существующий проект организации дорожного движения | - | ГУП РО «Азовское ДРСУ» не выполнило в полном объеме выполнить работы согласно договора |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   за 2015  г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | местный бюджет | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | Всего | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | местный бюджет | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | местный бюджет | 335,2 | 335,2 | 67,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  | № п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведения закупок 1 2 3 4 5 6 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» Х Х 267,7 - 1. Подпрограмма 1. «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» Х Х 267,7 - 1.1 Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 335,2 67,5 267,7 - 2. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» Х Х 0,0 - 2.1 Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах 0,0 0,0 0,0 - <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |
| Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ |
| о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | - |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |