АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89

от 26 апреля 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Малолученского сельского поселения»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 26.04.2016 №89

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №106 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 141 твержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 560,9 тыс. рублей (из них 402,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В течение 2015 года заключено 3 муниципальных контракта с ГУП РО «УРСВ» на сумму 451,1 тыс. рублей, договор с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на сумму 94,4 тыс. рублей, погашена кредиторская задолженность в сумме 22,8 тыс. рублей, муниципальный контракт с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на сумму 4,6 тыс. рублей и договор с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов результатов инженерных изысканий» на сумму 9,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 560,7 тыс. рублей, или 99,96 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения.

Задача обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами решалась за счет:

- организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения;

-  мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения;

- мероприятия по осуществлению государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  560,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 402,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 158,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 560,7 тыс. рублей или на 99,96 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 402,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 158,6 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилось  уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения, выплата субсидий  ГУП РО «УРСВ» на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, оплата услуг по изготовлению сметы по ремонту водопровода и проверки достоверности сметных нормативов. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУП РО «УРСВ» на сумму 451,1 тыс. рублей, заключен договор с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на сумму 94,4 тыс. рублей, и погашена кредиторская задолженность 2013 года по данному направлению на сумму 22,8 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на сумму 4,6 тыс. рублей и договор с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» на сумму 9,9 тыс. рублей..

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения принято постановление:

- «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным индексом максимального роста на соответствующем уровне».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

своевременное поступление средств из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы за коммунальные услуги;

организация работы по оформлению документов для принятия в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 560,7 тыс. рублей, что на 0,2 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» составил 560,7 тыс. рублей, что на 0,2 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» - 417,1 тыс. рублей;

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» – 121,7 тыс. рублей;

- «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения» - 12,0 тыс. рублей;

- «Мероприятия по осуществлению государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» - 9,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из них по
всем показателям плановые значения в 2015 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 106, было внесено 4 изменения.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2015 № 63  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.06.2015 г №90 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в части уменьшения ассигнований средств областного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.09.2015 № 93  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с увеличением ассигнований на уличное освещение;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  07.12.2015 № 128  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 03.12.2015 г №102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2015 № 149  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2015 г №106 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №160.

## В связи с включением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» подпрограммы 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения», на плановый период 2016 года предусмотрена корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы. Муниципальная программа дополнена целевым показателем 4 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка».

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 37,8 | 85,2 | 85,2 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 35,2 | 50,1 | 50,1 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 37,8 | 85,2 | 85,2 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 35,2 | 50,1 | 50,1 | - |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | Сметная документация по объекту «Выборочный капитальный ремонт объектов водоснабжения ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области» разработана в установленные сроки | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов результатов инженерных изысканий» проведена проверка достоверности сметных нормативов по объекту «Выборочный капитальный ремонт объектов водоснабжения ст.Малая Лучка Дубовского района Ростовской области» | - |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Малолученского сельского поселения»   за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 560,9 | 560,9 | 560,7 |
|  | местный бюджет | 158,8 | 158,8 | 158,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 560,9 | 560,9 | 560,7 |
|  | местный бюджет | 158,8 | 158,8 | 158,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | Всего | 417,2 | 417,2 | 417,1 |
|  | местный бюджет | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 402,1 | 402,1 | 402,1 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 121,8 | 121,8 | 121,7 |
|  | местный бюджет | 121,8 | 121,8 | 121,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году № п/п Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» Х Х 0,2 - 1 Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» Х Х 0,2 - 1.1 Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» 417,2 417,1 0,1 - 1.2 Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» 1.3 Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации объектов водоснабжения» 12,0 12,0 - - 1.4 Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» 9,9 9,9 - - ВСЕГО: 560,9 560,7 0,2 - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | -42,8 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | -42,8 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | -63,4 | Уменьшение средств областного бюджета, уменьшение средств на софинансирование | Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 г №90. Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 №149 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | -1,3 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 №149 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | 12,0 | Необходимость проведения работ по разработке сметного расчета по объекту «Выборочный капитальный ремонт объектов водоснабжения ст.Малая Лучка | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №128 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | 9,9 | Необходимость проведения работ по проверке достоверности сметных нормативов по объекту «Выборочный капитальный ремонт объектов водоснабжения ст.Малая Лучка | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №128 |

### Таблица 6

|  | ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  |  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета поселения |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Х | Х | 402,1 | 96,4 | 15,0 | 3,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Х | Х | 402,1 | 96,4 | 15,0 | 3,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | 96,4 | 3,6 | 402,1 | 96,4 | 15,0 | 3,6 |
|  | * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |

### Таблица 7

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |