АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

от 23 апреля 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 23.04.2015 №25

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 132 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 131,0 тыс. рублей (из них 77,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В течение 2014 года заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 131,0 тыс. рублей. В связи с тем, что расходы по муниципальной программе осуществляется за счет  средств муниципального дорожного фонда, а средства дорожного фонда поступили не в полном объеме, муниципальный контракт на сумму 51,0 тыс. рублей был расторгнут. Фактическое освоение средств составило 80,0 тыс. рублей, или 61,1%.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них) решалась за счет:

- планировки грунтовых дорог автогрейдером;

- планировки проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- планировки обочин автогрейдером;

- установки дорожных знаков на металлических стойках.

Задача выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог) решалась за счет:

- ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия толщина слоя до 50 мм.

Задача выполнения комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них) не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.

Задача по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.

Задача по увеличению протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них) не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.

Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и повышение уровня безопасности движения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  131,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 77,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 53,9 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 80,0 тыс. рублей или на 61,1 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 77,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2,9 тыс. рублей.

В связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме и необходимостью создания резерва средств для осуществления в январе 2015 года неотложных работ по очистке дорог от снежных заносов средства подпрограммы освоены не в полном объеме.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведен ямочный ремонт дорожного покрытия и планировка дорог и обочин дорог автогрейдером, установка дорожных знаков. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 80,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Собранием депутатов Малолученского сельского поселения принято Решение «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района»;

- «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели».

2.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения установлено 6 дорожных знаков. Указанные работы выполнялись в рамках муниципального контракта с ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Проект организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения изготовлен в 2011 году.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме. Результатом чего послужило расторжение муниципального контракта на 51,0 тыс. рублей с ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием несвоевременного поступления средств дорожного фонда.

Второй фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе расторжение контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 80,0 тыс. рублей, что на 51,0 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» составил 80,0 тыс. рублей, что на 51,0 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 80,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 1 изменение. В связи с выделением средств областного бюджета на осуществление расходов на содержание автомобильных дорог, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  27.01.2014 № 6  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 72,4 + 6

Е = 72,4   6  х 100% = 100 %

2

- Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е = 100%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 80,0

- Уэф = ---------- х100 % = 61,1%.

- 131,0

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительный (так как процент освоения средств ниже 75 %).

Средства муниципальной программы освоены не в полном объеме в связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме и возникла необходимость создания резерва средств для осуществления в январе 2015 года неотложных работ по очистке дорог от снежных заносов.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №142.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 74,2 | 74,2 | 74,2 | - |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 74,2 | 74,2 | 74,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 6 | 6 | 6 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 131,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 53,9 | 2,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 77,1 | 77,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения | всего | 131,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 53,9 | 2,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 77,1 | 77,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 131,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 53,9 | 2,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 77,1 | 77,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие транспортной системы (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 131,0; 80,0; 51,0; -. ВСЕГО:; 131,0; 80,0; 51,0; -. |
| --- |
| - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие транспортной системы (наименование программы) |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | +111,0 | Поступление средств областного бюджета | Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014 г №74, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.01.2014 №6, справка – уведомление по расходам от 27.01.2014 г №1 |
| установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | -4,7 | Отсутствие необходимости в финансировании мероприятия | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.01.2014 №6, справка – уведомление по расходам от 27.01.2014 г №1 |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие транспортной системы (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета сельского поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 96,4 | 3,6 | 77,1 | 96,4 | 2,9 | 3,6 |
| ВСЕГО: | 96,4 | 3,6 | 77,1 | 96,4 | 2,9 | 3,6 |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |