РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 года                       №189                   ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 28.12.2017 г №172

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018  № 7  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения                    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018,  утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №172, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                    Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 27.12.2018 г. №189

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | 380,5 | 0,0 | 380,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | весь период | 140,5 | 0,0 | 140,5 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Муниципальные контракты | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5. «Расходы на реализацию мероприятий по подготовке и выполнению сметной документации на проектно-изыскательские работы» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | весь период | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Муниципальные контракты | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.6. «Расходы на реализацию мероприятий по получению заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | весь период | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Муниципальные контракты | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | 301,1 | 0,0 | 301,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | создание условий для работы и отдыха жителей Малолученского сельского поселения | весь период | 301,1 | 0,0 | 301,1 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка детской площадки | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения условиями отдыха | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | 681,6 | 0,0 | 681,6 | 0,0 |