проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ апреля 2017 года                       №__                        ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Малолученского сельского поселения» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _____2017 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №106 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 160 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 862,4 тыс. рублей (из них 409,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В течение 2016 года заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «УРСВ» на сумму 424,3 тыс. рублей, договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сумму 126,1 тыс. рублей, контракт с ООО «Катрекс» на сумму 27,0 тыс. рублей, 2 контракта  с ИП Шкуропат Карина Владимировна на сумму 195,0 тыс. рублей, муниципальный контракт с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на сумму 9,9 тыс. рублей, договор с ООО «Контакт плюс» на сумму 80,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 862,3 тыс. рублей, или 99,99 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения.

Задача обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами решалась за счет:

- организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Задача по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан решалась за счет:

- организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения, организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги и организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения».

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено  560,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 409,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 151,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 560,3 тыс. рублей или на 99,98 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 409,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 150,9 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилось  уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения, техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, выплата субсидий  ГУП РО «УРСВ» на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУП РО «УРСВ» на сумму 424,3 тыс. рублей, заключен договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов –на -Дону» на сумму 126,1 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на сумму 9,9 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения заключено 4 контракта на сумму 560,3 тыс.рублей. Все контракты исполнены в полном объеме.

2.1.2. Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено  302,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 302,0 тыс. рублей или на 100,0 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилось  приобретение детского игрового оборудования, бензопилы и двух триммеров. На выполнение указанных работ Администрацией Малолученского сельского поселения заключены контракт с ООО «Катрекс» на сумму 27,0 тыс. рублей, 2 контракта  с ИП Шкуропат Карина Владимировна на сумму 195,0 тыс. рублей, договор с ООО «Контакт плюс» на сумму 80,0 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Детское игровое оборудование установлено в ст.Малая Лучка, две детские площадки, которые были приобретены в декабре 2016 года, будут установлены в ст.Баклановской и х.Алдабульский в мае 2017 г.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

своевременное поступление средств из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы за коммунальные услуги;

организация работы по оформлению документов для принятия в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 862,3 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» составил 560,3 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» - 424,3 тыс. рублей;

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» – 136,0 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» составил 302,0 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» - 302,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из них по
всем показателям плановые значения в 2016 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 106, было внесено 7 изменений.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 34  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 12.02.2016 г №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований средств местного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  29.03.2016 № 65  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 12.02.2016 г №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований средств местного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.04.2016 № 79  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2016 №121  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с увеличения ассигнований средств областного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.09.2016 № 149  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 16.09.2016 г №125 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований средств местного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.10.2016 № 165  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 11.10.2016 г №8 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований средств местного бюджета;

- постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2016 № 206  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 106», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2016 г №31 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части уточнения ресурсного обеспечения муниципальной программы и в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №214.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 85,2 | 85,1 | 85,1 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50,1 | 52,0 | 52,0 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка | процентов | 0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 37,8 | 85,2 | 85,2 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 35,2 | 50,1 | 50,1 | - |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1. доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | создание условий для работы и отдыха жителей Малолученского сельского поселения | приобретены 3 детских площадки, установлена детская площадка в ст.Малая Лучка, детские площадки в ст.Баклановской и х.Алдабульский будут установлены в 2017г | - |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Малолученского сельского поселения»   за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 862,4 | 862,4 | 862,3 |
|  | местный бюджет | 453,0 | 453,0 | 452,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 560,4 | 560,4 | 560,3 |
|  | местный бюджет | 151,0 | 151,0 | 150,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | Всего | 424,3 | 424,3 | 424,3 |
|  | местный бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 409,4 | 409,4 | 409,4 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 136,1 | 136,1 | 136,0 |
|  | местный бюджет | 136,1 | 136,1 | 136,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Всего | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
|  | местный бюджет | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | Всего | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
|  | местный бюджет | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате - проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»; Х; Х; 0,1; -. 1; Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»; Х; Х; 0,1; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги»; 424,3; 424,3; -; -. 1.2; Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов»; 136,1; 136,0; 0,1; -. 2.; Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»; Х; Х; -; -. 2.1.; Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения»; 302,0; 302,0; -; -. ВСЕГО:; 862,4; 862,3; 0,1; -. - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | +384,7 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | +82,7 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | +4,6 | Увеличение средств областного бюджета, увеличение средств на софинансирование | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2016 №121 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | +78,1 | Необходимость оплаты услуг по уличному освещению Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 №34 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2016 №121 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.10.2016 №165 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 №206 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | 302,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | 302,0 | Необходимость приобретения детских игровых площадок для расширения зоны отдыха на территории поселения | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 №34 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.03.2016 №65 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.10.2016 №165 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 №206 |

- Таблица 6

|  | ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета поселения |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Х | Х | 409,4 | 96,5 | 14,9 | 3,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Х | Х | 409,4 | 96,5 | 14,9 | 3,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан коммунальные услуги» | 96,5 | 3,5 | 409,4 | 96,5 | 14,9 | 3,5 |
|  | * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 560,4 | 560,4 | 560,3 | 560,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены муниципальные контракты от 11.01.2016 Г №18 и от 01.07.2016 г №38 (ГУП РО «УРСВ»), Осуществляется водоснабжение населенных пунктов Малолученского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Осуществляется уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 136,1 | 136,1 | 136,0 | 136,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены договор от 31.12.2015 г №110400042 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», муниципальный контракт №30 от 27.05.2016 (ПАО «МРСК Юга») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Приобретено детское игровое оборудование | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка детской площадки | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены контракты от 04,04,2016 г №3, от 11.04.2016 г №4 (ИП Шкуропат Карина Владимировна), договор 15.12.2016 г №63 (ООО «Контакт плюс») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 862,4 | 862,4 | 862,3 | 862,3 | 0,0 |