ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Малолученского сельского поселения»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №106 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 131 твержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 614,9 тыс. рублей (из них 521,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета).

В течение 2014 года заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «УРСВ» на сумму 407,3 тыс. рублей, погашена кредиторская задолженность за 2013 год в сумме – 128,6 тыс. рублей и договор с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на сумму 79,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием средств в бюджете поселения на конец года образовалась кредиторская задолженность 22,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 590,5 тыс. рублей, или 96,0 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов решалась за счет:

- организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения.

Задача обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами решалась за счет:

- организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и организации мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  614,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 521,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 93,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 590,5 тыс. рублей или на 96,0 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 521,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 69,5 тыс. рублей.

В связи с отсутствием средств в бюджете поселения  средства подпрограммы освоены не в полном объеме.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилось  уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения и выплата субсидий  ГУП РО «УРСВ» на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУП РО «УРСВ» на сумму 407,3 тыс. рублей и погашена кредиторская задолженность 2013 года по данному направлению на сумму 128,6 тыс. рублей, также заключен договор с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на сумму 79,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения принято постановление:

- «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным индексом максимального роста на соответствующем уровне».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» - «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием средств в бюджете поселения. Результатом чего послужило образование кредиторской задолженности в сумме 22,8 тыс. рублей.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием поступления не в полном объеме налоговых и неналоговых доходов в связи с неуплатой текущих платежей предприятием – банкротом ЗАО Авангард.

Второй фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 590,5 тыс. рублей, что на 24,4 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» составил 590,5 тыс. рублей, что на 24,4 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» - 511,3 тыс. рублей;

- «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» – 54,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 106, было внесено 4 изменения. В связи с выделением средств областного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, приняты  постановления Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 14  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», от 28.04.2014 г №51 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», от 28.10.2014 г №118 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с оптимизацией расходов на уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения принято постановление  Администрации Малолученского сельского поселения от  30.12.2014 № 158  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

37,8

C1= ----------------------- = 1,

37,8

35,2

C2= ---------------------------------  = 1,

35,2

79,1

C3 = -----------------------------  = 1,

79,1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

1+1+1

Р = ---------------------------- х 100 % = 100 %

3

Так как значение показателя результативности Р больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

590,5

П = ----------------------------------- х 100% = 96,0%,

614,9

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

96,0

Э = -----------------------------------  = 0,96,

100,0

Так как значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №141.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 37,8 | 37,8 | 37,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 35,2 | 35,2 | 35,2 | - |
| 3 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 37,8 | 37,8 | 37,8 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 35,2 | 35,2 | 35,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Малолученского сельского поселения»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 535,9 | 535,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,8 | 14,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 521,1 | 521,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов | всего | 79,0 | 54,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 79,0 | 54,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги; 535,9; 535,7; 0,2; -. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения; 79,0; 54,8; 24,2; -. ВСЕГО:; 614,9; 590,5; 24,4; -. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | +535,9 | Поступление средств областного бюджета, необходимость обеспечить софинансирование | Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014 г №74, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №14, от 28.04.2014 №51, от 28.10.2014 г №118 |
| Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | -35,0 | оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 №158 |
| ВСЕГО: | +500,9 |  |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета сельского поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 96,4 | 3,6 | 392,4 | 96,4 | 14,7 | 3,6 |
| ВСЕГО: | 96,4 | 3,6 | 392,4 | 96,4 | 14,7 | 3,6 |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |