АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

от 24 марта 2014 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие автомобильных

дорог общего пользования в Малолученском

сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2010 № 87 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 24.03.2014 №40

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год.

I. Основные результаты

В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 70,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 70,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 70,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 70,8 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов, в том областной бюджет – 100 процентов.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 4 целевых показателя. По итогам 2013 года 1 показатель не выполнен.

На реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства» направлено 50,8 тыс. рублей средств местного бюджета.

На реализацию мероприятия «Услуги по установки дорожных знаков» направлено 20,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2011 № 87, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы», в 2013 году, было внесено 1 изменение:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.06.2013 № 87

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 31.07.2013 № 77 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения лимитов местного бюджета на содержание внутрипоселковых дорог.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2013 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 70,8 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог» | 50,8 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Услуги по установке дорожных знаков» | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 78,8 | 74,2 | 71,5 | 69,8 | 78,8 | 0,0 | 78,8 | -6,2 | 78,8 | -10,2 | - | - |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | -0,0 | 88,0 | - | - | - |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |  |  |
| 4 | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0,0 | 12 | 20,0 | 10 | - |  |  |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения установлено 10 дорожных знаков, также произведен ямочный ремонт 16 кв.м дорожного покрытия и обкосы обочин дорог. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 70,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства составило 50,8 тыс. рублей;

услуги по установке дорожных знаков составило 20,0 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая 4 показателя, характеризующих эффективность Программы.

При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля», в 2013 году не выполнен на 10,2 процента.

При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог», в 2013 году выполнен на 100 процентов.

При ожидаемом значении показатель «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах», в 2013 году выполнен на 100 процентов.

При ожидаемом значении показателя количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах 10 шт., в 2013 году установлено 10 дорожных знаков.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (78,8/71,5) х 100 = 110,2;

- Эп2= (88/88) х 100 = 100,0;

Эп3 = (10/10) х 100 = 100,0

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  |
|  | n |  |  |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 78,8 | + | 88 | + | 10 | х 100 = 103,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 71,5 |  | 88 |  | 10 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (более 100 процентов) реализация Программы является эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 70,8 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 70,8 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с изменением бюджетного законодательство и принятием Администрацией Малолученского сельского поселения 11.10.2013 г постановления № 111 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 г считать завершенной.